CARTA DA ADMINISTRAÇÃO

Pedido de financiamento e racional para abertura de três novas lojas

De: Diretor Financeiro - Rede Horizonte Alimentos S.A.

Para: Equipe de Originação - Offroad Capital

Data: 17 de agosto de 2026

Assunto: Captação de R$ 54 milhões e plano de expansão regional

Status: Material preliminar para análise; sujeito a diligência e aprovação

# 1. Resumo do pedido

Estamos avaliando uma captação total de R$ 54 milhões. A operação foi pensada em duas partes: R$ 35 milhões para financiar a abertura de três novas lojas e R$ 19 milhões para quitar duas linhas de curto prazo que vencem entre dezembro de 2026 e março de 2027. O refinanciamento não aumenta os recursos disponíveis para o capex; ele alonga o perfil e evita que a implantação concorra com amortizações próximas.

Texto livre da administração: A ideia é levantar algo na faixa de R$ 50 a 55 milhões. O projeto das três lojas custa aproximadamente R$ 50 milhões; na planilha detalhada ele soma R$ 49 milhões. Os acionistas pretendem colocar R$ 10 milhões de equity e a companhia usará R$ 4 milhões do próprio caixa. O restante do pedido serve para trocar dívida curta por uma estrutura com prazo compatível com o ramp-up.

# 2. Operação atual

A Rede Horizonte opera 12 supermercados e um centro de distribuição no interior de São Paulo. A companhia combina varejo de loja, distribuição regional e produtos de marca própria. As demonstrações de 2023 a 2025 foram auditadas; julho de 2026 corresponde a fechamento gerencial ainda não auditado.

| Indicador | 2023A | 2024A | 2025A | 7M26 / jul-26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Receita líquida | R$ 142,6m | R$ 164,3m | R$ 184,7m | R$ 123,0m em 7M26 |
| EBITDA | R$ 20,2m | R$ 25,5m | R$ 30,4m | R$ 20,8m em 7M26 |
| Margem EBITDA | 14,2% | 15,5% | 16,5% | 16,9% |
| Dívida bruta | R$ 52,0m | R$ 60,0m | R$ 65,0m | R$ 68,0m em jul/26 |
| Caixa | R$ 7,1m | R$ 8,0m | R$ 8,6m | R$ 9,3m em jul/26 |

# 3. Projeto de expansão

O plano prevê lojas em cidades nas quais já temos distribuição, fornecedores e reconhecimento de marca, mas ainda não possuímos cobertura suficiente de varejo. As datas abaixo são metas e dependem de licenças, entrega de obras e contratação de equipes.

| Cidade | Abertura-alvo | Investimento | Receita estabilizada | Margem EBITDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Franca | abril/2027 | R$ 14,6m | R$ 32,0m | 14,2% |
| Araraquara | julho/2027 | R$ 15,2m | R$ 29,0m | 13,8% |
| São Carlos | outubro/2027 | R$ 15,8m | R$ 33,0m | 14,5% |
| CD, sistemas e implantação comum | dez/2026-mar/2027 | R$ 3,4m | - | - |
| Total |  | R$ 49,0m | R$ 94,0m | ~14,2% |

# 4. Racional comercial e ramp-up

As três cidades já são atendidas pela distribuição da Rede Horizonte, permitindo usar compras, logística e sortimento existentes.

As lojas serão abertas em ondas trimestrais para reduzir o risco de execução simultânea e preservar capacidade de gestão.

O modelo assume 18 meses até estabilização. Os três primeiros meses podem ter EBITDA próximo de zero ou negativo devido a perdas de abertura, equipe e marketing.

No cenário-base, o projeto adiciona aproximadamente R$ 24,6 milhões de receita e R$ 1,2 milhão de EBITDA em 2027; R$ 85,7 milhões e R$ 11,4 milhões em 2028; e atinge cerca de R$ 94,0 milhões de receita e R$ 13,3 milhões de EBITDA em 2029.

# 5. Fontes, usos e impacto de alavancagem

| Usos | R$ milhões | Fontes | R$ milhões |
| --- | --- | --- | --- |
| Projeto de expansão | 49,0 | Dívida para expansão | 35,0 |
| Refinanciamento | 19,0 | Dívida para refinanciamento | 19,0 |
|  |  | Aporte dos acionistas | 10,0 |
|  |  | Caixa da companhia | 4,0 |
| Total | 68,0 | Total | 68,0 |

A dívida bruta passa de R$ 68 milhões em julho de 2026 para aproximadamente R$ 103 milhões após o fechamento, porque R$ 19 milhões são substituídos e R$ 35 milhões são incrementais. Considerando caixa de cerca de R$ 5,3 milhões após a contribuição da companhia e EBITDA 2026E de R$ 34 milhões, a alavancagem líquida inicial fica próxima de 2,9x. O business plan projeta redução para aproximadamente 2,3x em 2027 e 1,3x em 2028.

# 6. Estrutura pretendida

Instrumento: dívida sênior garantida, em duas tranches com destinações separadas.

Prazo desejado: 60 meses, com 12 meses de carência de principal e amortização trimestral após a carência.

Custo usado no modelo: 13,0% a.a. all-in, equivalente à premissa de CDI de longo prazo mais spread indicativo de 4,50% a.a.

Desembolso da tranche de expansão condicionado a aporte de equity, contratos de obra e marcos de implantação.

Covenants propostos para discussão: DSCR mínimo de 1,35x, dívida líquida/EBITDA máxima de 3,25x e caixa mínimo de R$ 5 milhões.

# 7. Garantias disponíveis

| Garantia | Base informada | Capacidade preliminar | Limitação |
| --- | --- | --- | --- |
| Recebíveis de cartão | R$ 21,4m | R$ 17,1m | Parte já cedida; elegibilidade mensal |
| Estoques | R$ 29,7m | R$ 15,0m | Exclusão de perecíveis, avarias e slow moving |
| CD e equipamentos | R$ 64,1m contábil | R$ 21,6m | Gravames existentes e necessidade de laudo |
| Total |  | R$ 53,8m | Praticamente igual ao valor solicitado |

O centro de distribuição está hipotecado ao Banco Interior e parte dos equipamentos garante contratos atuais. Para a nova operação, será necessário compartilhar ou liberar gravames, obter laudos atualizados e confirmar quais recebíveis deixam de estar vinculados após o payoff das linhas refinanciadas.

# 8. Principais riscos reconhecidos pela administração

Atraso de licenças e obras, especialmente se duas lojas entrarem em implantação simultânea.

Capex acima do orçamento, que ainda contém propostas preliminares e não vinculantes.

Ramp-up comercial mais lento ou margem inferior à esperada em cidades novas.

Pressão de liquidez no período entre desembolso do capex e geração de caixa das lojas.

Dependência de liberação de garantias atualmente vinculadas a credores existentes.

# 9. Documentos enviados com esta carta

Demonstrações financeiras auditadas de 2023 a 2025, com notas explicativas.

Exportação do ERP contendo DRE mensal de 2024 a julho de 2026 e balancete de 2025 a julho de 2026.

Mapa de dívida, recebíveis, estoques, imóveis e equipamentos em julho de 2026.

Business plan das três lojas, incluindo capex, ramp-up, fontes e usos, dívida pro forma e cenários.

Parecer contábil sobre informações intermediárias de julho de 2026 e memorial descritivo da expansão.

# 10. Pontos ainda em aberto

Cartas de saldo e instruções de payoff para DIV-001 e DIV-006.

Laudos atualizados do centro de distribuição e dos equipamentos oferecidos.

Comprovação do aporte de R$ 10 milhões pelos acionistas.

Licenças, contratos de locação e orçamentos finais de obras das três lojas.

Definições finais de CFADS, covenants, contas controladas e periodicidade de reporting.

Atenciosamente,

Diretor Financeiro

Rede Horizonte Alimentos S.A.

Documento integralmente fictício, preparado exclusivamente para teste da jornada da Offroad Capital. Não representa empresa, auditor, credor, garantia ou recomendação de crédito real.